PLAN TÉCNICO

Gateway SMTP con IP fija para Pixit

Para: Programador / equipo técnico de Pixit

Fecha: 13 de agosto de 2026

Objetivo: Enviar correos desde la cuenta SMTP de cada cliente sin exigir verificación de dominio en Pixit.

Estado: Diseño e integración preparados localmente; infraestructura y despliegue pendientes.

Decisión propuesta: centralizar las conexiones SMTP en un gateway de Pixit alojado en AWS con IPv4 pública fija. El correo seguirá siendo enviado y firmado por el servidor SMTP del cliente; AWS solo aporta un origen de red estable.

# 1. Problema que estamos resolviendo

Actualmente, la función de correo de Pixit se ejecuta en Supabase Edge Functions. Sus conexiones salientes no tienen una IP fija, por lo que ciertos hostings rechazan o bloquean el inicio de sesión SMTP aunque el usuario, la contraseña y el puerto sean correctos. El error visible puede ser 535 Incorrect authentication data, aun cuando la causa real sea una política de seguridad por IP, ubicación o reputación.

- El cliente sí necesita que Gmail muestre su propia marca y dirección, por ejemplo Cliente Nuevo <contacto@clientenuevo.cl>.

- Las respuestas deben llegar directamente a contacto@clientenuevo.cl.

- No queremos exigir que cada cliente verifique su dominio en Resend, AWS SES u otra plataforma de Pixit.

# 2. Arquitectura propuesta

Pixit -> Supabase Edge Function -> HTTPS firmado -> Gateway AWS con IP fija -> SMTP del cliente -> destinatario

El gateway recibe una solicitud autenticada desde Pixit y abre la conexión hacia mail.clientenuevo.cl por el puerto configurado. Se autentica con la cuenta del cliente y entrega el mensaje mediante ese mismo servidor.

AWS no reemplaza el correo del cliente ni actúa como remitente. El SMTP del cliente conserva From, Reply-To, SPF y DKIM; la IP fija solo estabiliza el origen de red.

# 3. Experiencia para un cliente nuevo

- Configuración. el cliente elige “Usar mi propio correo” e ingresa nombre del remitente, dirección, contraseña y proveedor. Pixit completa host, puerto y TLS cuando reconoce el proveedor.

- Prueba. Pixit valida las credenciales mediante el gateway y muestra un diagnóstico claro si falla autenticación, TLS, DNS o conexión.

- Envío. las notificaciones de órdenes salen como Cliente Nuevo <contacto@clientenuevo.cl> y las respuestas vuelven a esa casilla.

- Sin verificación adicional. el cliente no verifica su dominio dentro de Pixit. Sí debe tener su correo y los registros SPF/DKIM correctamente configurados en su proveedor habitual.

# 4. Componentes a implementar

- Infraestructura AWS. crear un VPS con IPv4 reservada —Lightsail con Static IP o EC2 con Elastic IP—, asociar el DNS mail-gateway.pixit.cl y habilitar HTTPS.

- Servicio gateway. desplegar el servicio Node/Nodemailer en Docker. Debe aceptar solo solicitudes firmadas desde Pixit y conectarse únicamente a puertos SMTP autorizados.

- Integración Supabase. la Edge Function send-email envía al gateway la configuración SMTP y el mensaje mediante HTTPS con firma HMAC, identificador único y vencimiento corto.

- Configuración por empresa. guardar credenciales en Supabase Vault o un almacén equivalente; nunca enviarlas al navegador ni registrarlas en logs.

- Interfaz. ofrecer dos modos explícitos: “Correo administrado por Pixit” y “Usar mi propio correo”. No cambiar de modo de manera silenciosa.

- Monitoreo. registrar resultado, latencia, proveedor, tenant y código de error sin guardar contraseñas ni el contenido completo del correo.

# 5. Controles de seguridad obligatorios

- HTTPS con TLS 1.2 o superior entre Supabase y el gateway.

- Firma HMAC, expiración máxima de cinco minutos e idempotencia por requestId.

- Bloqueo de loopback, metadata cloud y redes privadas para evitar SSRF.

- Puertos permitidos: 465, 587 y 2525; límites de tamaño, tasa, concurrencia y cola.

- Secretos fuera del repositorio, del frontend y de los logs.

- Sin reintento automático por Resend después de un fallo SMTP, porque podría duplicar correos.

# 6. Limitaciones que deben comunicarse

Importante: una IP fija reduce los bloqueos y permite listas blancas, pero no garantiza que todos los hostings acepten SMTP. Un proveedor muy restrictivo puede pedir autorizar una sola vez la IP del gateway o habilitar el acceso externo.

- Gmail y Microsoft 365 deberían incorporar OAuth en una fase posterior; depender solo de contraseñas puede fallar por políticas del proveedor.

- La entregabilidad final también depende de SPF, DKIM, DMARC, reputación del dominio y límites del hosting del cliente.

- La IP fija soluciona la estabilidad del origen de red; no corrige contraseñas erróneas ni buzones suspendidos.

# 7. Plan de puesta en marcha

- Piloto interno. desplegar el gateway en AWS, reservar la IP, configurar DNS/HTTPS y probar con contacto@stevedocs.cl.

- Validación técnica. probar SSL 465, STARTTLS 587, rechazo de firma, idempotencia, límites y mensajes de error.

- Integración controlada. aplicar la migración de modo de correo, configurar secretos de Supabase y desplegar send-email.

- Piloto con clientes. activar pocos tenants, medir tasa de éxito, bloqueos, rebotes y tiempo de entrega.

- Producción. documentar soporte, rotación de secretos, monitoreo, backups y procedimiento de autorización de IP cuando sea necesario.

# 8. Criterios de aceptación

- Gmail muestra el nombre y la dirección real del cliente; Reply-To apunta a la misma cuenta.

- El cliente no debe verificar su dominio dentro de Pixit.

- La conexión SMTP siempre sale desde la IPv4 fija del gateway.

- Las credenciales no aparecen en frontend, logs ni repositorio.

- Un fallo explica si corresponde a autenticación, red, TLS, DNS o política del hosting.

- Los reintentos son idempotentes y no generan mensajes duplicados.